بسمه تعالي

مشخصات و شرايط شركت در مناقصه

1– موضوع مناقصه :

عبارت است از : اجرای دپوی ضایعات

- شرح مختصر کار:

2-1-   پی کنی به ابعاد 60.50*14*0.50  و به حجم  423 مترمکعب

2-2-   اجرای بتن مگر به ضخامت 20 سانتیمتر و به مساحت 5/60* 14 مترمربع

  - قالب بندی فونداسیون حدود 148 متر مربع

  - فنداسیون از بتن مسلح با آرماتور نمره 14 بمیزان 17000 کیلوگرم و بتن عیار 350 کیلوگرم در مترمکعب طبق نقشه به ابعاد حدود 2/60 * 14 *5/0 مترمکعب و صفحه گذاری فلزی جهت نصب ستون طبق نقشه پیوستی

  - دیوار چینی 40سانت از بلوک سبک با ملات ماسه سیمان به صورت توپر بعیار 200 کیلو گرم بر مترمکعب طبق نقشه پیوستی به حجم تقریبی  303 مترمکعب

  - پوشش سقف سه دهنه به مساحت حدود 275 مترمربع بصورت سبک با ستون وخرپا و ورق گالوانیزه رنگ آبی کوره ای طرح ذوزنقه به ضخامت نیم میلی متر، طبق نقشه پیوستی

اجرای موضوع پیمان مطابق استانداردها، آیین نامه ها، مقررات ملی ساختمانی ایران و نشریات فنی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

3– محل اجراي پروژه : شهرستان ارومیه کیلو متر 3 جاده دریا شرکت پاکدیس

4– مدت اجراي پروژه : سه ماه شمسی است .

5– مبلغ برآورد اوليه پروژه :

5-1- مبلغ برآورد اولیه اجرای پروژه 3،616،860،000 ریال و به حروف  سه میلیارد و ششصدو شانزده میلیون وهشتصدو شصت هزار ریال 2-5-  مناقصه گر می بایست تمامی موارد مورد نظر خود را در آیتمهای بند دو  منظور نموده و هیچگونه اعتراضی در آینده در این خصوص وارد نخواهد بود.

3-5- مناقصه گر می بایست برگ تجزیه قیمت را برای اجرای عملیات موضوع پیمان به تفکیک تهیه و مطابق ترتیب معین شده در اسناد مناقصه ارائه نماید.

4-5- به قیمتهای این مناقصه هیچگونه تعدیل آحاد بهاء تعلق نمیگیرد.

6– تضمین شركت در مناقصه :

میزان تضمین شرکت در مناقصه طبق آيين‌نامه معاملات شرکت پاکدیس مبلغ  180،843،000  ریال می باشد. مناقصه گر بایستی مبلغ فوق را تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 4791551055        نزد بانک ملت شعبه مرکزی اروميه بنام شرکت پاکدیس واريز و يا ضمانتنامه بانکی معتبر بهمان مبلغ، بمدت یکماه و بنام شرکت پاکدیس تهيه نموده ، اصل فيش يا ضمانتنامه را با مدارک مناقصه در پاکت الف تسليم شرکت پاکدیس نمايند.

7- میزان و نحوه پیش پرداخت:

15% مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه بانکی جهت تجهیز کارگاه وتهیه مصالح مورد نیاز پرداخت خواهد شد.

8-تضمین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار:

برندة مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات به میزان  5 (پنج) درصد  قيمت پيشنهادي خود (مبلغ اولیه پیمان)، نسبت به انعقاد پيمان مبادرت نمايد . در غيراينصورت سپرده شركت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع كارفرما ضبط شده و شرکت حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد

علاوه بر تضمین یاد شده ، 10 (ده) درصد بابت تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت به پیمانکار کسر شده و پس از سپری شدن مدت یکسال وبا تائید دستگاه نظارت در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

9– کسورات قانونی:

9-1- از صورت وضعیتهای ارائه شده ، کسورات قانونی (بیمه و مالیات و غیره ) در زمان پرداخت از پیمانکار کسر خواهد شد.

9-2- پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد.

10- نحوه ارائه پیشنهاد:

پیشنهاد دهنده گان بايد پيشنهاد خود را در دو پاكت سربستة لاك و مهر شده شامل پاکت الف برای اسناد و مداراک و تضمین شرکت در مناقصه و پاکت ب جهت قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری مورخ  14 /07/98 به دبیر خانه شرکت پاکدیس تحویل و رسید دریافت نمایند و یا از طریق پست به نشانی ارومیه کیلو متر 3 جاده دریا شرکت پاکدیس به کد پستی 98111-57351 و صندوق پستی 416 ارسال نموده و رسید پستی به  شماره فاکس                  شرکت پاکدیس ارسال نمایند.

11- زمان برگذاری مناقصه و نحوه اعلام برنده :

11-1- زمان برگذاری مناقصه راس ساعت 10 صبح مورخ              بصورت غیر حضوری برگذار و در صورت نیاز از شرکتهای متقاضی نیز دعوت بعمل خواهد آمد.

11-2- برندة مناقصه براساس آئین نامه معاملات شرکت پاکدیس و باتوجه به مدارك ارايه شده حداکثر پس از 72 ساعت از زمان برگذاری مناقصه اعلام خواهد شد.

11-3-  شرکت پاکدیس ارومیه در رد يا قبول پیشنهادات مختار بوده و شركت‌كنندگان در مناقصه گرحق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي‌نمايند.در ضمن به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده ویا سپرده ناقص و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت واصل شود  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- سایر شرایط:

12-1- شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که حداقل دارای صلاحیت معتبر پایه پنج در رشته ساختمان ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند. ولی نهایتاً انتخاب پیمانکار و احراز صلاحیت آن برعهده مناقصه گزار بوده و مناقصه گر حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

12-2- مناقصهگر بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را مطابق بندهاي فوق الذکر بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن ، تنظيم و حسب مورد تكميل و مهر و امضا نموده و به دبیرخانه مناقصهگزار تسليم نمايد . چنانچه با تشخيص كميسيون معاملات بعضي از اوراق غيرتعهدآور مهر و امضا نشده باشند ، مناقصه گر در جلسة مناقصه آنها را مهر و امضا خواهد كرد . درغيراينصورت آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .

12-3- رقم پيشنهادي قيمت بايد به تفکیک و به ازای واحد عملیات هرمرحله کار براساس بند دو باضافه جمع مبلغ کل کار و بصورت عدد و حروف در برگ پيشنهاد پیوست نوشته شود . براي تعيين برندة مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود.

12-4- ابتدا پاكتهاي «الف» باز شده و در صورت صحت تضمين از نظر مبلغ ، نوع و فرم آن ، پاكتهاي« ب» مربوطه گشوده ميشود .

12-5- پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه ، سپرده شركت درمناقصة نفرات بعدي حداکثر تا بیست روز پس از ارزیابی و اعلام برنده مناقصه با درخواست کتبی شرکت کننده قابل استرداد است.

12-6- سپرده شركت در مناقصة نفرات اول و دوم پس از اعلام كتبي كارفرما به برندة مناقصه، در مقابل تسليم تضمين انجام تعهدات و عقد و مبادلة پیمان مسترد ميگردد .

12-7- درخصوص مقررات مربوط به كارگران ، قانون كار و بيمههاي اجتماعي ، آخرين مصوبات و قوانين مربوط در اين مورد ملاك عمل خواهد بود.

13- تبانی پیشنهاد دهندگان:

هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی نموده اند، طبق ماده 56 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

شرکت پاکدیس ارومیه

بدینوسیله اینجانب               مدیر عامل شرکت پاکدیس ارومیه  اعلام مینمایم ضمن مطالعه دقیق مفاد شرایط

مناقصه و اطلاعات ارائه شده در برگهای پیوستی در  مناقصه فوق شرکت و هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب مینمایم.

شرکت پاکدیس

فرم پیشنهاد قیمت

اینجانب                      دارای سمت                  در شرکت                             که مطابق آخرین آگهی رسمی شرکت امضای اسناد مالی و تعهد آور به اینجانب تفویض شده پس از بررسی و آگاهی کامل از محل و شرایط کار   قیمت پیشنهادی خود را بشرح زیر اعلام میدارم:

1-قیمت پیشنهادی

1-1- پی کنی  ،به قیمت هرمترمکعب                                     ریال وبه حروف                                                                 ریال

1-2-اجرای بتن مگر به قیمت هر مترمکعب                             ریال وبه حروف                                                                  ریال

1-3- قالب فلزی به قیمت هر متر مربع                                    ریال وبحروف                                                                  ریال

1-4- آرماتوربندی ، بقیمت هرکیلو گرم                                    ریال و به حروف                                                                 ریال

1-5- تهیه بتن وبتن ریزی  ،هرمترمکعب                                ریال وبه حروف                                                                 ریال 1-6-تهیه ونصب صفحه زیر ستون.هر عدد                              ریال وبه حروف                                                                  ریال

1-7-دیوار چینی  به قیمت هر مترمکعب                                ریال و به حروف                                                                ریال

1-8-پوشش سقف به قیمت هر مترمربع                                  ریال وبه حروف                                                                ریال

جمع کل قیمت پیشنهادی با احتساب متراژ، حجم  ومصالح مصرفی هریک از عملیات ،مطابق ماده 2شرح کار و پیوستهای قرارداد، برای کل پروژه جمعا ،

مبلغ                                                           ریال و بحروف                                                                           ریال

2 - چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه:

الف -  اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايم.

ب – ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع بكار نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.

3 – تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود .

4 – اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.

5 – تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، تضمين شرکت در مناقصه را به نفع كارفرما در پاكت ب تقديم داشته ام.

تاريخ : 							نام پيشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده